医療機器管理システム

Phase 1-2 境界定義書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書番号 | BND-SHIP-001 |
| バージョン | 1.0 |
| 作成日 | 2026-03-02 |
| ステータス | ドラフト |
| 作成者 |  |
| 承認者 |  |

改訂履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-02 | 初版作成 |  |

# 本書の目的

本書は、医療機器管理システムのPhase 1（初期開発）とPhase 2（拡張開発）のスコープ境界を明確にし、Phase 1の設計・実装においてPhase 2の要件を考慮すべき箇所を特定するものである。

本書の合意により、Phase 1の開発完了後にPhase 2の機能追加で手戻りが発生することを防止する。

# Phase 1 スコープ（確定）

Phase 1で実装する機能領域を以下に示す。詳細は「機能一覧・工数見積（FLE-SHIP-001）」を参照。

| No | 業務領域 | 主要機能 | 画面数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 認証 | ログイン、パスワードリセット | 3 |
| 2 | ダッシュボード | メニュー表示、各種モーダル | 1 |
| 3 | マスタ管理 | 施設/資産/部署/業者/ユーザー/ドキュメント管理 | 6 |
| 4 | ラベル管理 | QRラベル発行・印刷 | 2 |
| 5 | 現有品調査 | オフライン調査・場所選択・入力・履歴 | 5 |
| 6 | 現有品調査修正 | 調査データ修正・マスタ紐付け | 1 |
| 7 | 固定資産台帳取込 | Excelインポート・資産突合 | 1 |
| 8 | データ突合 | 3面突合・台帳ウィンドウ | 4 |
| 9 | 資産一覧 | 原本リスト・資産詳細・各種申請モーダル | 2 |
| 10 | 棚卸し | 棚卸し確認・申請連携・Excel出力 | 1 |
| 11 | リモデル申請管理 | 編集リスト・申請・見積依頼グループ | 1 |
| 12 | タスク管理 | 11サブタブ（購入/移動/廃棄/修理/点検/貸出/保守等） | 11 |
| 13 | 見積登録 | 5ステップウィザード・発注・検収 | 8 |
| 14 | 保守・点検 | 点検準備・日常点検・結果記録・メーカー保守 | 4 |
| 15 | 修理管理 | 修理申請・5ステップタスク管理 | 2 |
| 16 | 貸出管理 | 貸出/返却・借用タスク | 3 |
| 17 | 廃棄管理 | 5ステップ廃棄タスク | 1 |
| 18 | 通常申請管理 | 申請一覧・執行モーダル | 1 |

合計: 62画面、284機能項目

# Phase 2 スコープ（概要）

Phase 2で実装予定の機能を以下に示す。Phase 1開発と並行して要件整理を行う。

## お知らせ機能

メイン画面（ダッシュボード）に通知・お知らせエリアを追加する。

### リマインド通知

- 未処理申請の通知（承認待ち申請の一覧・件数表示）

- 棚卸期限切れ資産の通知

- 修理未対応の通知

- 点検期限到来の通知

- 貸出返却期限超過の通知

- 保守契約更新期限の通知

### システムお知らせ

- メンテナンス予定の告知

- 障害情報の告知

- 新機能リリースの告知

- 管理者からの全体周知

## 外部API連携

| 連携先 | 連携内容 | データフロー方向 |
| --- | --- | --- |
| 会計管理システム | 固定資産明細データの送信（取得価格・勘定科目・耐用年数等） | 送信（本システム→会計） |
| Office 365 | カレンダー連携（点検日程・返却期日等のイベント登録） | 送信（本システム→O365） |
| Office 365 | リマインド/アラート連携（期限通知のメール送信） | 送信（本システム→O365） |
| PowerBI | 資産データ・稼働データの分析連携 | 送信（本システム→PowerBI） |
| Teams | チャット/通知連携（申請承認依頼・修理申請受付等のTeams通知） | 送信（本システム→Teams） |

# Phase 1 設計で考慮すべき事項

Phase 2の手戻りを防ぐため、Phase 1の設計段階で以下の事項を考慮する。「考慮する」とは設計上の拡張性を確保することを意味し、Phase 1での実装は行わない。

## メイン画面レイアウト

| 考慮事項 | Phase 1での対応 | Phase 2での実装 |
| --- | --- | --- |
| 通知エリアの配置 | メイン画面上部に通知エリア用のスペースを確保したレイアウト設計 | お知らせコンポーネントの実装・APIからのデータ取得 |
| お知らせエリアの配置 | メニューボタン群とは独立したレイアウト構造 | システムお知らせの管理画面・表示コンポーネント |

## データモデル

| 考慮事項 | Phase 1での対応 | Phase 2での実装 |
| --- | --- | --- |
| 会計連携項目 | 資産テーブルに会計区分・勘定科目・耐用年数等のフィールドを設計段階で定義（NULLable） | 会計システムへの送信API実装 |
| 通知データ | 通知テーブルの設計を予約（Phase 1ではテーブル作成のみ、機能は未実装でもよい） | 通知CRUD・既読管理・プッシュ通知 |
| イベントログ | 主要操作のタイムスタンプ・ステータス変更履歴の記録を設計に含める | PowerBI連携用のデータエクスポート |

## ステータス管理

| 考慮事項 | Phase 1での対応 | Phase 2での実装 |
| --- | --- | --- |
| ステータスの統一体系 | 全業務領域でステータス管理を統一したEnum/定数定義 | 通知トリガー条件の判定ロジック |
| 期限管理フィールド | 申請・点検・貸出等の期日フィールドを統一的に管理 | 期限超過の自動検知・リマインド生成 |

## 認証基盤

| 考慮事項 | Phase 1での対応 | Phase 2での実装 |
| --- | --- | --- |
| OAuth 2.0対応 | 認証基盤をOAuth 2.0対応可能な設計にする（Azure AD/Entra IDの利用を想定） | Office 365 / Teams連携のOAuth認証フロー |
| 外部API認証 | APIキー・トークン管理の仕組みを認証設計に含める | 各外部システムとの認証接続 |

## アーキテクチャ

| 考慮事項 | Phase 1での対応 | Phase 2での実装 |
| --- | --- | --- |
| イベント駆動設計 | 主要業務操作（申請作成・ステータス変更等）にイベント発火ポイントを設計 | Teams通知・リマインド生成のイベントハンドラ |
| API設計のバージョニング | APIのバージョニング体系（v1/v2）を初期から採用 | 外部連携用APIエンドポイントの追加 |
| バッチ処理基盤 | 定期実行の仕組み（cron/スケジューラ）を設計に含める | リマインド生成バッチ・データ同期バッチ |

# 判断保留事項

以下の事項はPhase 2の要件整理の過程で決定する。決定期限はPhase 1のDB設計完了前とする。

| No | 保留事項 | 選択肢 | Phase 1への影響 | 決定期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会計システムの連携仕様 | API/ファイル連携/DB直接 | 資産テーブルの会計関連項目の設計 | Phase 1 DB設計完了前 |
| 2 | Office 365テナント情報 | 顧客のAzure AD/Entra ID構成 | 認証基盤のOAuth設計 | Phase 1 認証実装前 |
| 3 | 通知の配信チャネル | アプリ内のみ/メール/Teams/併用 | 通知テーブルの設計、メール送信基盤の要否 | Phase 1 DB設計完了前 |
| 4 | PowerBI連携のデータ範囲 | 全データ/サマリー/特定ビュー | 分析用ビュー・集計テーブルの設計 | Phase 2 要件定義時 |
| 5 | リモデル管理機能の位置づけ | 編集リストと統合/独立画面 | リモデル管理のデータ構造 | Phase 1 リモデル画面実装前 |

# 合意事項

本書の内容について、以下の関係者間で合意したことを確認する。

| 役割 | 氏名 | 合意日 | 署名 |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクトオーナー |  |  |  |
| 顧客代表 |  |  |  |
| プロジェクトマネージャー |  |  |  |
| 開発リード |  |  |  |